ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.01.2014 №4

с. Черный Яр

Об утверждении Плана создания

инвестиционных объектов и

объектов инфраструктуры на

территории МО «Черноярский район»

Астраханской области

В соответствии с распоряжением администрации МО «Черноярский район» от 12.09.2013 №150-р «Об утверждении Дорожной карты внедрения стандарта деятельности муниципального образования «Черноярский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата», администрация муниципального образования «Черноярский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории МО «Черноярский район» Астраханской области.

2. Руководителю аппарата, начальнику организационного отдела Администрации МО «Черноярский район» (Щербовских А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Черноярский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации МО «Черноярский район» по экономическому развитию, инвестиционной политике О.М. Еремину.

Глава района                                                                             Д.М. Заплавнов

Приложение

к постановлению

администрации МО 																	«Черноярский район»

от 16.01.2014 №4

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры                                                                                    на территории МО «Черноярский район» Астраханской области

| № п/п | Наименование объектов | Место расположения объекта | Стоимость строи-тельства объекта ,млн.руб | Источники финансирования (бюджет, средства организаций, инвестиционные фонды) | Сроки строительства объекта | Проектная мощность, км/пм | Фактическое состояние (этап подготовки или исполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство завода по производству томатной пасты | МО «Село Соленое Займище» Черноярского района | 800,0 | внебюджетные средства | 2015 | Увеличение объемов производства продукции, создание 106 рабочих мест | Этап подготовки |
| 2 | Строительство кирпичного завода | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 100,0 | внебюджетные средства | 2015-2016 | Увеличение объемов производства красного керамического кирпича, создание 80 рабочих мест | Этап подготовки |
| 3 | Строительство мини-цеха по переработке сельхозпродукции | МО «Старицкий сельсовет» Черноярского района | 5,0 | внебюджетные средства | 2014-2016 | Увеличение объемов переработки сельхоз-продукции, создание 7 рабочих мест | Этап подготовки |

| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Строительство тепличного хозяйства | МО «Старицкий сельсовет» Черноярского района | 0,5 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 5 рабочих мест | Этап подготовки |
| 5 | Строительство овощехранилища | МО «Старицкий сельсовет» Черноярского района | 0,8 | внебюджетные средства | 2015 | Создание 3 рабочих мест | Этап подготовки |
| 6 | Строительство тепличного комплекса | МО «Село Соленое Займище» Черноярского района | 500,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание новых рабочих мест | Этап подготовки |
| 7 | Строительство орошаемых участков под капельное орошение 12000 га | МО «Село Соленое Займище» Черноярского района | 2000,0 | внебюджетные средства | 2014-2015 | Увеличение производства сельхозпродукции | Этап подготовки |
| 8 | Строительство площадки для забоя скота | МО «Каменноярский сельсовет» Черноярского района | 0,1 | внебюджетные средства | 2014-2015 | Создание 4 рабочих мест | Этап подготовки |
| 9 | Строительство овощехранилища | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 4,6 | внебюджетные средства | 2014-2015 | Создание 6 рабочих мест | Этап подготовки |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство блочных газовых котельных в с.Черный Яр (ОЦП "Модер-низация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства АО на 2014-2016 годы") | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 41,63 | областной бюджет-6,0, бюджет поселений -2,78, внебюджетные средства-32,85 | 2014 | 2ед | Предпроектные работы |
| 11 | Строительство блочных газовых котельных в с. Зубовка (ОЦП "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства АО на 2014-2016 годы") | МО «Село Зубовка» Черноярского района | 6,7 | внебюджетные средства | 2014 | 2ед | Предпроектные работы |
| 12 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с.Черный Яр -с.Ушаковка на 2013-2015 годы (План-график проектирования и строительства газопроводов-отводов межпоселковых и внутрипоселковых распределительных газопроводов в рамках инвестиционной программы ОАО "Газпром") | МО «Черноярский район» | 417,4 | внебюджетные средства | 2014-2015 | 90км | Предпроектные работы |
| 13 | Строительство внутрипоселковых (уличных) распределительных газопроводов низкого давления в Черноярском районе на 2014-2015 год (План- график пректирования и строительства газо-проводов отводов межпоселковых и внутрипоселковых распределительных газоповодов в рамках инвестиционной программы ОАО "Газпром") | МО «Черноярский район» | 550,9 | внебюджетные средства | 2014-2015 | км | Предпроектные работы |
| 14 | Строительство газовых сетей для газоснабжения с. Черный Яр ( в рамках МП "Устойчивое развитие сельских территорий Черноярского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года") | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 63,69 | федеральный бюджет-25,47, областной бюджет-38,22 | 2014-2016 | 72,2км | Предпроектные работы |
| 15 | Строительство газовых сетей для газоснабжения с. Ступино ( в рамках МП "Устойчивое развитие сельских территорий Черноярского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года") | МО «Село Ступино» Черноярский район | 7,04 | федеральный бюджет-2,4, областной бюджет-2,24, бюджет поселений-2,4 | 2014-2016 | 4,91км | Предпроектные работы |
| 16 | Строительство газовых сетей для газоснабжения с. Поды ( в рамках МП "Устойчивое развитие сельских территорий Черноярского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года") | МО «Село Поды» Черноярского района | 17,27 | федеральный бюджет-6,46 , областной бюджет-8,81 , бюджет поселений-2,0 | 2014-2016 | 7,2км | Предпроектные работы |
| 17 | Строительство газовых сетей для газоснабжения с. Ушаковка ( в рамках МП "Устойчивое развитие сельских территорий Черноярского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года") | МО «Село Ушаковка» Черноярского района | 19,09 | федеральный бюджет-6,8, областной бюджет-8,29 , бюджет поселений-4,0 | 2014-2016 | 14,01км | Предпроектные работы |
| Водопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Водоснабжение с. Старица ( в рамках МП "Устойчивое развитие сельских территорий Черноярского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года") | МО «Старицкий сельсовет» Черноярского района | 27,6 | федеральный бюджет-11,04,областной бюджет-16,56 | 2014-2016 | 16,5км | Предпроектные работы |
| 19 | Строительство разводящих сетей водопровода в с.Соленое Займище ( в рамках МП "Устойчивое развитие сельских территорий Черноярского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года") | МО «Село Соленое Займище» Черноярского района | 50,0 | федеральный бюджет-17,82, областной бюджет-31,28, бюджет поселений-0,9 | 2014-2016 | 30,0км | Предпроектные работы |
| 20 | Строительство разводящих сетей водопровода в с.Поды ( в рамках МП "Устойчивое развитие сельских территорий Черноярского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года") | МО «Село Поды» Черноярского района | 12,65 | федеральный бюджет-5,43, областной бюджет-5,6, бюджет поселений-1,62 | 2014-2016 | 18км | Предпроектные работы |
| 21 | Водоснабжение с. Каменный Яр ( в рамках МП "Устойчивое развитие сельских территорий Черноярского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года") | МО «Каменноярский сельсовет» Черноярского района | 36,84 | федеральный бюджет-11,42, областной бюджет-21,74, бюджет поселений-3,68 | 2014-2016 | 15,7км | Предпроектные работы |

| 22 | Строительство водопровода с.Поды, с. Ступино, с.Вязовка, с.Кальновка (КЦП "Чистая вода" АО на 2010-2014 и перспективу до 2017 года) | МО поселений Черноярского района | 57,64 | федеральный бюджет-4,35, внебюджетные средства-17,29 | 2014 | 40,0км | Предпроектные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Реконструкция водопровода от насосной станции 1 подъёма до ВОС с. Солодники (КЦП "Чистая вода" АО на 2010-2014 и перспективу до 2017 года") | МО «Солодниковский сельсовет» Черноярского района | 5,51 | федеральный бюджет-3,86, внебюджетные средства-1,65 | 2014 | 1,65км | Предпроектные работы |
| 24 | Строительство водопровода в с. Черный Яр (КЦП "Чистая вода" АО на 2010-2014 и перспективу до 2017 года) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 32,06 | федеральный бюджет-22,44, внебюджетные средства-9,62 | 2014 | 4,34км | Предпроектные работы |
| 25 | Обеспечение питьевой водой надлежащего качества объектов социальной инфраструктуры, включая учреждения образования, здравоохранения и социальной сферы (КЦП "Чистая вода" АО на 2010-2014 и перспективу до 2017 года) | МО «Черноярский район» | 25,17 | федеральный бюджет-12,58, внебюджетные средства-12,59 | 2014 |  | Предпроектные работы |
| 26 | Разводящие сети водопровода с.Зубовка (КЦП "Чистая вода" АО на 2010-2014 и перспективу до 2017 года) | МО «Село Зубовка» Черноярского района | 35,71 | федеральный бюджет-25,0, внебюджетные средства-10,71 |  | 14,95км | Предпроектные работы |
| Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена электролинии ВЛ- 0,4 кв по ул. Школьной с. Старица | МО «Старицкий сельсовет» Черноярского района | 0,155 | внебюджетные средства | 2014 | км | Предпроектные работы |
| Транспорт и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт дорожного полотна с. Ушаковка: ул Кооперативная, Комарова, Первомайская ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Село Ушаковка» Черноярского района | 3,102 | областной бюджет-2,22, бюджет поселений-0,882 | 2014-2016 | 1,5 км | Предпроектные работы |
| 29 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с. Ушаковка ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Село Ушаковка» Черноярского района | 3,0 | областной бюджет | 2014-2016 | 5772 м2 | Предпроектные работы |
| 30 | Ремонт дорожного полотна с.Солодники: ул Новая, Бочарова, пер.Трудовой. Строительство автодорог в с.Солодники: ул. Механизаторов, Мелиоративная, Школьная, пер.Трудовой ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Солодниковский сельсовет» Черноярского района | 5,74 | областной бюджет-4,24, бюджет поселений-1,52 | 2014-2016 | 3,42 км | Предпроектные работы |

| 31 | Ремонт дорожного полотна с.Каменный Яр: ул.Астраханская ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Каменноярский сельсовет» Черноярского района | 3,51 | областной бюджет-2,22, бюджет поселений-1,29 | 2014-2016 | 3,0 км | Предпроектные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ремонт дорожного полотна и строительство автодорог с.Вязовка ул. Кобзева, Серегина, Коммунальная, Степная ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Вязовский сельсовет» Черноярский район | 6,15 | областной бюджет-5,42, бюджет поселений-0,73 | 2014-2016 | 2,15 км | Предпроектные работы |
| 33 | Ремонт дорожного полотна и строительство автодорог с.Ступино ул. Молодежная, 1 Мая, Советская ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Село Ступино» Черноярский район | 1,55 | областной бюджет-1,05, бюджет поселений-0,5 | 2014-2016 | 1,8 км | Предпроектные работы |
| 34 | Ремонт дорожного полотна и строительство автодорог с.Поды ул. Ленина, Комсомольская, Турецкая, Советская, 1 Мая ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Село Поды» Черноярского района | 3,72 | областной бюджет-2,22, бюджет поселений-1,5 | 2014-2016 | 4,29 км | Предпроектные работы |
| 35 | Ремонт дорожного полотна и строительство автодорог с.Старица ул. Школьная, Конева, Комсомольская, Лесная, площадь Мира, Лагуновой, Юбилейной ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Старицкий сельсовет» Черноярского района | 5,58 | областной бюджет-4,23, бюджет поселений-1,35 | 2014-2016 | 7,0 км | Предпроектные работы |
| 36 | Ремонт дорожного полотна с.Зубовка ул. Комсомольская, Электрическая, Школьная, Абрикосовач ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Село Зубовка» Черноярского района | 2,52 | областной бюджет-2,22, бюджет поселений-0,1 | 2014-2016 | 7,2 км | Предпроектные работы |
| 37 | Ремонт дорожного полотна и строительство автодорог с. Черный Яр ул. Ю.Гагарина, К.Савельева, Нестеровского, Красногвардейская, Степная, Солнечная ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 19,17 | областной бюджет-8,95, бюджет поселений-10,22 | 2014-2016 | 14,4 км | Предпроектные работы |
| 38 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и подъездов к ним с. Черный Яр ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 4,63 | областной бюджет-4,63 | 2014-2016 | 6562 м2 | Предпроектные работы |
| 39 | Ремонт дорожного полотна с.Соленое Займище ( в рамках МП «Развитие дорожного хозяйства МО «Черноярский район» на 2014-2016 год») | МО «Село Соленое Займище» Черноярского района | 5,25 | областной бюджет-4,37, бюджет поселений-0,88 | 2014-2016 | 3,6 км | Предпроектные работы |

| Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Строительство АЗС в с. Солодники КФХ Мамоновой З.А. | МО «Солодниковский сельсовет» Черноярского района | 2,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 3-х рабочих мест | Оформили землю |
| 41 | Строительство кафе с.Черный Яр (ИП Пашаев П.А.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 5,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Оформили землю |
| 42 | Строительство кафе с. Зубовка (ИП Дмитриев А.В.) | МО «Село Зубовка» Черноярского района | 8,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 5 рабочих мест | Начато строи-тельство |
| 43 | Строительство кафе с. Зубовка (ИП Саидов Ю.Б.) | МО «Село Зубовка» Черноярского района | 5,5 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Оформили землю |
| 44 | Строительство кафе с.Поды ( ИП Резникова С.П.) | МО «Село Поды» Черноярского района | 3,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Начато строи-тельство |
| 45 | Строительство магазина «Мясной ларек» с. Черный Яр ( КФХ Багандова М.С.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 0,5 | внебюджетные средства | 2014 | Обеспечение населения мясной продукцией | Начато строи-тельство |
| 46 | Строительство магазина с.Черный Яр (ИП Раджабов М.З.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 1,5 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Оформили землю |
| 47 | Строительство магазина с.Черный Яр (ИП Басова И.В.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 2,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Оформили землю |
| 48 | Строительство магазина с.Черный Яр (ИП Максудов М.С.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 2,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 3-х рабочих мест | Начато строи-тельство |
| 49 | Строительство магазина с.Черный Яр (ИП Магамедова З.И.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 2,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Начато строи-тельство |
| 50 | Строительство магазина с.Черный Яр (ИП Умарова М.М.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 1,5 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 1 рабочего места | Начато строи-тельство |
| 51 | Строительство магазина с.Черный Яр (ИП Иванов В.В.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 9,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 3-х рабочих мест | Оформили землю |
| 52 | Строительство магазина с.Соленое Займище (ИП Садчиков А.П.) | МО «Село Соленое Займище» Черноярского района | 10,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 3-х рабочих мест | Оформили землю |
| 53 | Строительство магазина с.Соленое Займище ( КФХ Амирханов К.Б.) | МО «Село Соленое Займище» Черноярского района | 6,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Оформили землю |
| 54 | Строительство магазина с. Ушаковка (ИП Горюнов Д.Н.) | МО «Село Ушаковка» Черноярского района | 5,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Оформили землю |
| 55 | Строительство магазина с. Ушаковка (ИП Ганиев Г.Б.) | МО «Село Ушаковка» Черноярского района | 1,5 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Начато строи-тельство |
| 56 | Строительство магазина с.Поды (ИП Михтиев О.Б.) | МО «Село Поды» Черноярского района | 1,5 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Оформили землю |
| 57 | Строительство магазина с.Поды (ИП Раджабов К.М) | МО «Село Поды» Черноярского района | 6,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 6-ти рабочих мест | Начато строи-тельство |
| 58 | Строительство магазина с. Солодники (ИП Бенга Н.Ю.) | МО «Солодниковский сельсовет» Черноярского района | 1,5 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 2-х рабочих мест | Начато строи-тельство |
| 59 | Строительство магазина с. Солодники (ИП Тимофеев Д.В.) | МО «Солодниковский сельсовет» Черноярского района | 6,5 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 3-х рабочих мест | Начато строи-тельство |
| 60 | Строительство мясного павильона с.Солодники (ИП Мужаидов А.М) | МО «Солодниковский сельсовет» Черноярского района | 1,3 | внебюджетные средства | 2014 | Обеспечение населения мясной продукцией | Начато строи-тельство |
| 61 | Реконструкция магазина с.Черный Яр (ИП Садчикова И.Г.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 5,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание дополнительной торговой площади | Начата реконструкция |
| 62 | Реконструкция магазина с.Черный Яр (ИП Дрокин Б.Н.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 4,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание дополнительной торговой площади | Начата реконструкция |
| 63 | Реконструкция магазина с. Ушаковка (ИП Шек С.) | МО «Село Ушаковка» Черноярского района | 3,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание дополнительной торговой площади | Начата реконструкция |
| 64 | Капитальный ремонт магазина "Вечерний" с.Черный Яр ( КХ Рыбаковой) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 0,5 | внебюджетные средства | 2014 | Создание дополнительной торговой площади | Начат ремонт |
| 65 | Строительство магазина самообслуживания с. Ушаковка (ПО Старицкое, ПО Солодниковское) | МО «Село Ушаковка» Черноярского района | 0,52 | внебюджетные средства | 2016 | Создание 3-х рабочих мест | Оформили землю |
| 66 | Строительство магазина с. Старица (ИП Аглодин И.В.) | МО «Старицкий сельсовет» Черноярского района | 3,0 | внебюджетные средства | 2015 | Создание 3-х рабочих мест | Оформили землю |

| 67 | Строительство автомойки с Черный Яр (ООО "Черноярец") | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 12,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 7-ми рабочих мест | Начато строи-тельство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Строительство объекта дорожного сервиса с. Старица (ИП Храмов А.А.) | МО «Старицкий сельсовет» Черноярского района | 15,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 5-ти рабочих мест | Начато строи-тельство |
| 69 | Строительство объекта дорожного сервиса с. с. Ушаковка (ИП Арефьев М.И.) | МО «Село Ушаковка» Черноярского района | 40,0 | внебюджетные средства | 2014 | Создание 7-ми рабочих мест | Начато строи-тельство |
| 70 | Строительство стоматологического кабинета с. Черный Яр (ИП Липатов Е.Ю.) | МО «Черноярский сельсовет» Черноярского района | 6,5 | внебюджетные средства | 2014 | Улучшение качества медицинского обслуживания | Начато строи-тельство |
| 71 | Строительство кафе с. Старица (ИП Аглодин И.В.) | МО «Старицкий сельсовет» Черноярского района | 2,9 | внебюджетные средства | 2015-2016 | Создание 5-ти рабочих мест | Оформили землю |
| 72 | Строительство аптеки с. Старица (ИП Аглодин И.В.) | МО «Старицкий сельсовет» Черноярского района | 3,0 | внебюджетные средства | 2016 | Создание 2-х рабочих мест | Оформили землю |